## Projekt napló

### Csapattagok és szerepkörök

A projektet hárman készítjük:

- Én
Feladataim:

  - termékek megjelenítése a weboldalon (get.js)

  - termék módosítás funkció megvalósítása

  - Git repository létrehozása

  - Termék módosítása (modositas.js, modositas.html)

- Balázs
Feladatai:

  - dokumentáció elkészítése

  - kód kommentelése

  - Trello Kanban rendszer kezelése

  - kosár funkció (kosar.js, kosar.test.js)

- Kristóf
Feladatai:

  - a JavaScript további részeinek elkészítése

  - Git repository kezelése

### Feladatok (Backlog)

- Termékek lekérése API-ból

- Terméklista megjelenítése

- Kosár funkció (hozzáadás, törlés, mennyiség módosítás)

- Kosár mentése

- Termék módosítás

- Navigáció oldalak között

- Hibakezelés

- Tesztelés

- Dokumentáció

- Projektmenedzsment (Trello)

### Sprint leírások

1. sprint
Ebben a sprintben az alap funkciók kialakításán dolgozunk:

- Projekt struktúra kialakítása

- Git repository létrehozása és használata

- API kapcsolat kialakítása

- Termékek megjelenítése a főoldalon

- Kosár funkció alapjainak megvalósítása

- JavaScript logika nagy részének elkészítése

Daily standupok:
Minden nap reggel tartunk rövid megbeszélést, ahol átbeszéljük:

- ki min dolgozott előző nap

- milyen problémák merültek fel

- ki min fog dolgozni aznap

2. sprint
A következő sprintben a cél:

- Termék módosítás funkció befejezése

- Kosár funkció teljesítése és finomítása

- Tesztelés és hibajavítás

- UI javítása

- Dokumentáció véglegesítése

### Tanulságok

Bár még csak az első sprintnél tartunk, már most is vannak tapasztalatok:

- A feladatok előzetes felosztása segített elkerülni az átfedéseket

- A Git használata fontos, de oda kell figyelni a közös munkára

- A napi standupok segítenek abban, hogy mindenki tisztában legyen a projekt állapotával

- A Trello rendszer jól átláthatóvá teszi a feladatokat

Saját tapasztalataim:

- A termékmegjelenítés és API kezelés során fejlődtem JavaScriptben

- A Git repository kezelése gyakorlati tapasztalatot adott a verziókezelésben

Összességében a projekt jó ütemben halad, és az első sprint céljait nagyrészt sikerült teljesíteni.